|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Macro planning du projet | | | Macro planning de charge du projet | | Budget Prévisionnel |
| Dénomination | Date de début | Date de fin | Ressources internes | Ressources externes |  |
| 1 : Définition des objectifs | 01/01 | 01/01 | 504 \* 1 |  | 504 |
| 2 : Rédaction du cahier des charges | 02/01 | 03/01 | 504 \* 2 |  | 1008 |
| 3 : Elaboration de la structure | 04/01 | 05/01 | 504 \* 2 |  | 1008 |
| 4 : Maquette | 08/01 | 10/01 | 504 \* 3 |  | 1512 |
| 5 : Développement du site | 11/01  15/01 | 12/01  19/01 | 504 \* 7 |  | 3528 |
| 6 : Test et débogage | 22/01 | 24/01 | 504 \* 3 |  | 1512 |
| 7 : Mise en ligne | 25/01 | 25/01 | 504 \* 1 |  | 504 |
| 8 : Suivi et maintenance | 26/01 | Pas de fin | 504 \* 1 |  | 504 |

Total du site : 10 080 Euros TTC !!!!!!!!!!

1 : L’objectif est de faire un site vitrine afin de promouvoir le restaurant, mettre aux courants les utilisateurs de la carte des Pokés (Poké du moment, Poké de la saison), faire une page recette, présentation des propriétaires du restaurant etc…

2 : Rédaction du cahier des charges afin de présenter au clients comment sera le site et les différentes fonctionnalités prévues.

3 : Création d’une arborescence du site afin d’organiser les différentes pages et fonctionnalités.

4 : Création d’une maquette pour définir la chartre graphique du site afin de visualisé le design du site et l’expérience utilisateur.

5 : Programmation du site à l’aide de différents langages web (HTML, CSS, JS etc…) et ajouts de différents éléments visuels (images, vidéo etc…), ajout du SEO.

6 : Test du site sur différents navigateurs / appareils (mobile, tablette…) et correction d’éventuels bugs, présentation au client.

7 : S’assurer que le site est bien en ligne et accessible à la cible visée.